2020年自贡市贡井区重大投资项目情况的说明

一、社会民生类项目

# （一）贡井区贡井街豆瓣厂宿舍区老旧小区改造配套基础设施建设项目

1. **项目概况**

该项目建设内容为：新建小区大门，整治绿化、道路、雨污管网，新增消防设施6套，改造停车场、停车棚、停车位，新砌花台500平方米，修复堡坎围墙1200平方米，增设路灯、扶手栏杆、宣传栏、庭院灯，完善消防设施，新增活动中心1项，健身设施、座椅，拆除花台500平方米，新做护栏800平方米，增设道闸和车辆识别系统、监控，改造小区电力及通讯设施等配套基础设施。根据可研批复，项目总投资为1000万元。

# 进展情况

该项目2020年下达中央预算内资金800万元，截至目前，已完成工程总量的90%，预计2022年3月底前全面完工。

# （二）贡井区筱溪街兴盛园老旧小区改造配套基础设施建设项目

1. **项目概况**

该项目建设内容为：整治绿化、道路、雨污管网，改造停车位增设路灯、扶手栏杆，完善消防设施，新增健身设施、监控设施，改造小区电力及通讯设施，新增休闲区等配套基础设施。根据可研批复，项目总投资为510万元。

# 进展情况

该项目2020年下达中央预算内资金800万元，截至目前，该项目已竣工验收。